| [Titel] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum Autor Vertraulichkeit Berufsbildner Verantwortliche Fachkraft Hauptexperte Nebenexperte Fachrichtung Projektvorgehensmodell |  | 15.04.2021 Edin Becirbegovic Vertraulich Marjan Anastasovski Marjan Anastasovski Stefan Oderbolz Marco Lupi Applikation |  |
| Status |  | In Progress |  |
| Version |  | 0.1 |  |
| Letzte Änderung |  |  |
| Letzte Änderung durch | Edin Becirbegovic |  |  |
| Ablage |  |  |  |

Änderungskontrolle

| Vers. | Datum | Autor | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 14.04.2021 | Edin Becirbegovic | Erstellung des Dokuments und Teil A. Aufgabenstellung sowie auch Organisation der IPA Ergebnisse dokumentiert. |
| 0.2 | 15.04.2021 | Edin Becirbegovic | Erweiterung des Dokuments Teil A. |
| 0.3 | 16.04.2021 | Edin Becirbegovic |  |
| 0.4 | 19.04.2021 | Edin Becirbegovic |  |
| 0.4 | 20.04.2021 | Edin Becirbegovic |  |
| 0.5 | 21.04.2021 | Edin Becirbegovic |  |
| 0.6 | 22.04.2021 | Edin Becirbegovic |  |
| 0.7 | 23.04.2021 | Edin Becirbegovic |  |
| 0.8 | 26.04.2021 | Edin Becirbegovic |  |
| 0.9 | 27.04.2021 | Edin Becirbegovic | Abschliessende Berichte sowie Anhang und Formatierung |

Tabelle 1 Änderungskontrolle

# Kurzfassung des IPA-Berichtes

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

- Inhalt

1	Kurzfassung des IPA-Berichtes	3

2	Administrativer Teil	7

3	Aufgabenstellung	8

3.1	Titel der Arbeit	8

3.2	Ausgangslage	8

3.3	Detaillierte Aufgabenstellung	8

3.4	Mittel und Methoden	8

3.5	Vorkenntnisse	8

3.6	Vorarbeiten	8

3.7	Neue Lerninhalte	8

3.8	Arbeiten in den letzten 6 Monaten	9

4	Standards	10

4.1	Mitgeltende Dokumente	10

5	ISDS	11

6	Organisation der IPA Ergebnisse	12

6.1	Organisation des Arbeitsplatzes	12

6.2	Organisation der Dokumentablage	12

6.3	Organisation der Datensicherung	14

6.4	Versionierung	14

6.5	Beleg der Datensicherung	15

7	IPA Projektorganisation inklusive Projektrollen	16

8	Projektvorgehen	17

8.1	Scrum‐Prozess	17

8.2	Sprintlänge	17

8.3	Scrum Bestandteile	17

8.3.1	Sprint	17

8.3.2	Product Backlog	18

8.3.3	Sprint Backlog	18

8.4	Scrum Rollen	18

8.4.1	Product Owner	18

8.4.2	Scrum Master	18

8.4.3	Scrum Entwickler	18

8.5	Meetings	18

8.5.1	Daily Stand Up Meeting	18

8.5.2	Sprint Refinement	19

8.6	Sprint Review	19

8.7	Sprint Retrospektive	19

9	IPA Projektorganisation inklusive Projektrollen	19

9.1	Rollen Spezifizierung	19

Rollen Erläuterung:	21

9.2	IPA Risikoanalyse	22

9.3	Risikograph	23

9.4	Stellungnahme zu Risiken	23

10	Zeitplan	24

11	Arbeitsjournale	25

11.1	Erster Tag, 12.04.2019	26

11.2	Zweiter Tag: 15.04.2019	27

11.3	Dritter Tag: 16.04.2019	29

11.4	Vierter Tag: 17.04.2019	31

11.5	Fünfter Tag: 18.04.2019	32

11.6	Sechster Tag: 23.04.2019	34

11.7	Siebter Tag: 24.04.2019	35

11.8	Achter tag: 25.04.2019	37

11.9	Neunter Tag: 26.04.2019	39

11.10	Zehnter Tag: 29.04.2019	41

12	Abschlussbericht	43

13	Selbständigkeitserklärung und Rechtliches für die Teile 1 und 2	44

Ablauf	46

13.1	Soll- Situation	47

13.2	Anforderungen	48

13.3	Varianten	50

13.3.1	Variante 1 Build durch Jenkins free Project	50

13.3.2	Variante 2 Deklarative / gescriptete Pipeline	51

13.3.3	Variante 3 Deklarative / gescriptete Pipeline vereinfachen durch Verwendung einer shared Library	52

13.3.4	Variante 4 Deklarative / gescriptete Pipeline vereinfachen durch extensive Verwendung von Gradle Plugins	53

13.4	Erfüllung der Muss-Anforderungen	54

13.5	Kriterien	55

13.6	Präferenzmatrix	56

13.7	Variantenentscheid	57

13.7.1	Evaluation	57

13.7.2	Nutzwertanalyse	59

13.7.3	Fazit Evaluation und Entscheid	59

13.8	Testkonzept	60

13.8.1	Testvoraussetzungen	60

13.8.2	Testmethode	60

13.8.3	Testobjekte	60

13.8.4	Fehlerklassen	61

13.8.5	Testfälle	61

13.8.6	Testszenarien	62

13.9	Testing	65

14	Abbildungsverzeichnis	71

15	Tabellenverzeichnis	72

16	Quellenverzeichnis	73

17	Abkürzungsverzeichnis	75

18	Glossar	76

19	Anhang	77

# Administrativer Teil

IPA / Projektname:	[Titel]

Autor:			Edin Becirbegovic

# Aufgabenstellung

## Titel der Arbeit

?

## Ausgangslage

## Detaillierte Aufgabenstellung

## Mittel und Methoden

## Vorkenntnisse

## Vorarbeiten

## Neue Lerninhalte

## Arbeiten in den letzten 6 Monaten

Verwendete Tools:

# Standards

Während der Durchführungszeit der IPA fliesen folgende Dokumente in den Bericht ein:

| Bezeichnungen | Dokumente |
| --- | --- |
| Code Conventions |  |
| Interne Richtlinien |  |
| Interne Richtlinien |  |

Tabelle 2 Standards

# ISDS

Während der IPA-Arbeit müssen diverse Voraussetzungen bezüglich der Informationssicherheit und Datenschutz beachtet werden. Wichtige Punkte wie Vertraulichkeit, Datenschutz etc. werden in der Folgende Tabelle aufgezeigt:

| ID | Betreff | Beschreibung | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| ISDS-01 | Datenschutz | Daten wie Passwörter oder Benutzeraccounts müssen vor Missbrauch durch Dritte geschützt werden. | Keine Personenbezogenen Daten wie Benutzeraccounts und Passwörter werden preisgegeben. Passwörter werden nur verschlüsselt verwendet. |
| ISDS-02 | Datensicherheit | Alle Daten werden wie nach den Anforderungen geschützt und vertraulich behandelt. | ISDS-Konzept wird während der Durchführung der IPA befolgt. |
| ISDS-03 | Datensicherung | Zum Schutz der Daten werden regelmässige Sicherungskopien erstellt (Backups) | Regelmässige Backups werden in der Organisation Datensicherungen angegeben. |
| ISDS-04 | Risikoanalyse | Alle Risiken und die dazugehörigen Massnahmen werden aufgezeigt. | Eine Risikoanalyse wird hierzu erstellt. |
| ISDS-05 | Verfügbarkeit | Die dazu benötigten Systeme stehen zu jeder Zeit zu Verfügung | Systeme redundant aufbauen und Backup-Lösungen bereitstellen. |
| ISDS-06 | Vertraulichkeit | Vertrauliche Daten dürfen während der IPA-Arbeit nicht erwähnt und gezeigt werden. | Im Bericht werden Vertrauliche Daten zensiert oder gar nicht erst erwähnt. |

Tabelle 3 ISDS

# Organisation der IPA Ergebnisse

Im Folgendem Kapitel werden organisatorische Regelungen und Abmachungen der IPA erläutert. Dazu gehören folgende drei Bereiche:

- Organisation des Arbeitsplatzes

- Organisation der Dokumentablage

- Organisation der Datensicherung

## Organisation des Arbeitsplatzes

Der Ausführungsort der IPA ist aufgrund der Covid-19 Pandemie im Homeoffice.

Hardware:

•	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Abbildung 1 Arbeitsplatz

## Organisation der Dokumentablage

Dokumente und sonstige Anhänge, welche für die IPA verwendet werden sollen, sind in dieser lokalen Ordnerstruktur unter dem Verzeichnis IPA abgelegt. Um die Sichereicht zu erhöhen, werden die Verzeichnisse zusätzlich auf einem externen Laufwerk abgespeichert sowie ein GIT Repository aller Dateien geführt.

Die Ordnerstruktur wird in der unterstehenden Tabelle erläutert:
(Die Gleiche Struktur ist auch in SharePoint hinterlegt)

| Ortner | Beschreibung / Inhalt |
| --- | --- |
| 01_Doku | Im Verzeichnis «01_Doku» ist der IPA-Berichtigt abgespeichert. |
| 02_Firmenrichtlinien | Die Diversen Richtlinien der beiden Firmen SBB und Fincons Group werden in diesem Verzeichnis abgespeichert. |
| 03_Diverses | Das Verzeichnis «Diverses» dient quasi als ein Kontainer für überflüssige oder allgemeine Dokumente. |
| 04_Grafiken | Hier werden alle Grafiken bezüglich der Dokumentation oder Präsentation abgespeichert. |
| 05_Pkorg | Im Verzeichnis «Pkorg» werden alle Informationen und Dateien, die man in Pkorg herunterladen kann, abgespeichert. |
| 06_Zeitplan | Hier werden alle Versionen des Zeitplans abgespeichert. |
| 07_Excels | Alle Tabellen die im IPA – Bericht oder in der Präsentation auftauchen, werden hier abgespeichert. |
| 08_Protokolle | Protokolle, die für die IPA erstellt werden, sind hier abgespeichert. |
| 09_Präsentation | Die Dokumente, die für die Präsentation benötigt werden, können hier abgelegt werden. |
| 10_Bilder | Diverse Bilder, welche für die Dokumentation und Präsentation verwendet werden, sind hier abgespeichert. |

Tabelle 4 Ordnerstruktur

## Organisation der Datensicherung

Um einen Datenverlust durch einen Ausfall der Systeme zu verhindern, werden Daten und Dokumente der IPA wie folgt gesichert:

| Artikel | Methode | Chronologie |
| --- | --- | --- |
| IPA-Bericht Zeitplan | Die Dokumente werden im entsprechenden Verzeichnis abgelegt. Nach einer Überarbeitung des Dokuments, wird das Dokument mit einer neuen Versionsnummer abgespeichert. | Täglich |
| Dokumentenablage – Ordnerstruktur | Die gesamte Dokumentenablage wird in erster Linie lokal auf dem eigenen Rechner im C: Laufwerk abgespeichert. Danach wird es auf der Um die Sicherheit noch etwas zu steigern, wird die gesamte Dokumentenablage noch einmal auf einer externen Festplatte abgespeichert. | Täglich |
| Code | Der Code wird täglich zuerst auf dem eigenen Rechner (C: Laufwerk) abgespeichert. Danach wird im Git commited und gepusht (eignens Repository). Zusätzlich wird der Code auf den SBB BitBucket Server gepusht. | Täglich |

Tabelle 5 Datensicherung

## Versionierung

Aufgrund täglicher Aktualisierung von Zeitplan und IPA-Bericht, braucht es eine klare Definition wie die Versionierung stadtfindet. In der Sodatech werden die Applikationen mit Versionen 0.1 begonnen. Dementsprechend ist die Dokumenten Versionierung folgend aufgebaut:

| Sicherung | IPA-Bericht | Zeitplan |
| --- | --- | --- |
| Safe_One | Ver.0.1 | Ver.0.1 |
| Safe_Tow | Ver.0.2 | Ver.0.2 |
| Safe_Three | Ver.0.3 | Ver.0.3 |
| Safe_Four | Ver.0.4 | Ver.0.4 |
| Safe_Five | Ver.0.5 | Ver.0.5 |
| … | … | … |
| Safe-Last | Ver 1 | Ver.1 |

Tabelle 6 Versionierung

## Beleg der Datensicherung

# IPA Projektorganisation inklusive Projektrollen

# Projektvorgehen

Als Projektmethode wird für dieses Projekt SCRUM eingesetzt.

## Scrum‐Prozess

Die Projektmethode SCRUM setzt voraus, dass die Projektziele in kleineren Teilen umgesetzt werden. Dabei werden die Requirements als Liste von Stories im Produkt Backlog hinterlegt. Werden die Stories und Tasks aus dem Produktbacklog abgearbeitet, schreitet das Projekt voran. Dabei hat ein Sprint eine vordefinierte Zeitdauer.

## Sprintlänge

Um die Projektmethode an die Dauer der IPA anzupassen wurde für die Sprints eine Dauer von jeweils einem Tag gewählt, daraus entstehen 10 Sprints. Eine konstante Sprintdauer sorgt für einen gleichmässigen Projektverlauf und Rhythmus.

## Scrum Bestandteile

### Sprint

Das Projekt schreitet mit abarbeiten der Sprints voran. Dabei wird am Produkt während eines Sprints designt, gecoded, getestet oder sonstige Produktrelevante Arbeiten ausgeführt. Ist ein Sprint im Gange sind keine Iterationen am Sprint (Länge oder Arbeiten) erlaubt.

Der Sprint Input ist der Sprint Backlog (eine Liste von Tasks mit Zeitschätzungen).

Den Output bildet das Sprint-Produkt, in diesem Sinne ein brauchbarer Bestandteil des Projekts.

### Product Backlog

Der Product Backlog besteht aus User-Stories die der Produkt-Vision entstammen. Userstories beschreiben alle wichtigen Bestandteile des Endproduktes. Ein Produkt Backlog ist dynamisch und kann zwischen Sprints angepasst werden, um neuen Erkenntnissen oder Anforderungen gerecht zu werden.

### Sprint Backlog

Sprint Backlogs sind aus dem Produkt Backlog extrahierte Tasks. Diesen Tasks werden geschätzte Zeitaufwände angefügt. Dabei werden zeitlich aufwendige Tasks in mehrere einzelnen Tasks aufgesplittet. Des Weiteren werden die Tasks kontinuierlich aktualisiert mit Reports über erledigte Tasks, neu aufgetauchte Tasks, benötigte Aufwände oder Korrektur der Aufwandsschätzung. Tasks werden Mitarbeitern zugewiesen oder von diesen übernommen, in diesem Projekt werden allerdings alle Tasks von einem Entwickler abgearbeitet.

## Scrum Rollen

Für dieses Projekt wird der Product Owner und Scrum Master durch die gleiche Person repräsentiert (Bildungsverantwortlicher). Vollständigkeitshalber und zugunsten der Übersichtlichkeit werden die Rollen hier aber getrennt vorgestellt, im Verlauf vom Dokument ist dabei aber die Rede von der gleichen Person, jeweils Tätig in der entsprechenden Rolle.

### Product Owner

Der Produkt Owner ist für die Projektvision und den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. Er entschiedet über Requieremnts und akzeptiert oder verwirft den Projektfortschritt.

### Scrum Master

Der Scrum Master hält den Ablauf des Projekts im Auge und kümmert sich um auftauchende Probleme innerhalb des Teams. Der Master leitet Besprechungen und kann die Rolle eines Beraters für Teammitglieder übernehmen und ihnen mit Hilfestellungen zur Seite stehen.

### Scrum Entwickler

Der Scrum Entwickler macht aus Produkt Backlog Einheiten potenzielle Releases (Teil-Lösungen) für das Endprodukt. Dabei ist der Entwickler innerhalb des gesteckten Rahmens selbstorganisert.

## Meetings

### Daily Stand Up Meeting

Tägliches Treffen mit dem Scrum Master. In diesem Meeting wird ein Überblick über den Stand des Sprints beschaff, dadurch wird ein Überblick über den aktuellen Stand ermöglicht.

### Sprint Refinement

Sprint refinements werden aufgrund des eng gesteckten Zeitrahmens nicht durchgeführt.

## Sprint Review

Am Ende jedes Sprints, werden die umgesetzten Stories im Sprint Review dem Product Owner präsentiert.

## Sprint Retrospektive

In der Retrospektive wird über den vergangenen Sprint gesprochen und ein Fazit gezogen. Positive sowie negativen Ausprägungen des letzten Sprints werden besprochen und in nachfolgenden Sprints beachtet.

# IPA Projektorganisation inklusive Projektrollen

Folgende Hierarchie, Rollen und Kontaktangaben gelten für dieses Projekt.

Kontaktangaben:

Marjan Anastasovski

marjan@anastasovski.ch

044 466 70 80

Stefan Oderbolz

stefan.oderbolz@metaodi.ch

+41765288593

Marco Lupi

mlupi@mlupi.ch

0796503341

Edin Becirbegovic

Edin.b.ch@gmail.cm

078 604 22 29

Abbildung 3 Projekthierarchie und Kontaktangaben

## Rollen Spezifizierung

| Rollen | Beschreibung |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Der Auftraggeber. |
| Experten-Team | Sind in erster Linie für die Beurteilung des Projekts zuständig. Sie unterstützen den Auftraggeber und den Projektleiter. |
| Projektleiter | Der Projektleiter leitet das Projekt im Namen des Auftraggebers. Dieser wird vom Auftraggeber definiert und geleitet. |
| Fachspezialist Entwickler | Der Entwickler ist für die Umsetzung des Projekts, gemäss den Anforderungen zuständig. |

Tabelle 4 Rollen Spezifizierung

Rollen Erläuterung:
Die verwendeten Rollen in diesem Projekt werden in der nachfolgenden Tabelle genauer erläutert.

| Rollen | Beschreibung |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Der Auftraggeber. |
| Projektausschuss | Der Projektausschuss wird vom Auftraggeber definiert und sollte als Unterstützung des Auftraggebers in seinen Aufgaben sein. |
| Qualität & Sicherheitsmanager | Die Qualität & Sicherheitsmanager sind in erster Linie für die Beurteilung des Projekts zuständig. Sie unterstützen den Auftraggeber und den Projektleiter. |
| Projektleiter | Der Projektleiter leitet das Projekt im Namen des Auftraggebers. Dieser wird vom Auftraggeber definiert und geleitet. |
| Fachspezialist Entwickler | Der Entwickler ist für die Umsetzung des Projekts, gemäss den Anforderungen zuständig. |
| Fachspezialist Testverantwortlicher | Der Testverantwortliche erstellt das Testkonzept und koordiniert zusammen mit dem Tester die Durchführung der Tests. |
| Fachspezialist Tester | Der Tester führt, wie vom Testverantwortlichen angegeben, die jeweiligen definierten Tests durch und Protokoliert diese. |

Tabelle 9 Projektrollen

## IPA Risikoanalyse

| ID | Beschreibung | Auswirkung | Vor-Massnahmen |  |  |  | Massnahmen | Nach-Massnahmen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | S | Risiko | Handlungsweisse |  |  | W | S | Risiko | Handlungsweise |
| R-1 | Datenverlust | Projektplanung kann nicht eingehalten werden | 2 | 4 | Mittel | Risikominderung | Dokumente Täglich aktualisieren und Versionierungen erstellen. Mehrere Backups erstellen. |  | 2 | 2 | Niedrig | Risikoakzeptanz |
| R-2 | Systemausfall | Die Realisierungsphase wird unterbrochen. | 2 | 3 | Niedrig | Risikoakzeptanz | Projektplan anpassen. Andre abschnitte der IPA-Berichts Fertigen Bei grösserem Ausfall, Änderungsantrag erstellen. |  | 2 | 1 | Niedrig | Risikoakzeptanz |
| R-3 | Erkrankung - Ausfall des Fachvorgesetzten | Keine Unterstützung - Support bei Problem. | 4 | 2 | Mittel | Risikominderung | Fachspezialisten von anderen Teammitglieder ein suchen. |  | 1 | 1 | Niedrig | Risikoakzeptanz |
| R-4 | Erkrankung - Ausfall eines Fachspezialisten | Das Projekt kann nicht fortgesetzt werden = Unterbruch des Projektes. | 3 | 1 | Niedrig | Risikoakzeptanz | Krankheit melden Arztzeugnis beschaffen. Projektplan anpassen. |  | 3 | 1 | Niedrig | Risikoakzeptanz |
| R-5 | Fehelendes Wissen- Knowhow | Die geplante Realisierungsphase kann nicht eingehalten werden und wird so in die Länge gezogen. | 3 | 3 | Mittel | Risikominderung | Fehelendes Wissen in der Freizeit aufholen oder bei der FV einholen. Ansonsten andere Spezialisten aus der Firma anfragen. |  | 2 | 2 | Niedrig | Risikoakzeptanz |
| R-6 | Defekt oder Updates am Arbeitsgerät | Das Projekt kann nicht fortgesetzt werden = Unterbruch des Projektes. | 3 | 3 | Mittel | Risikominderung | Ersatzgerät besorgen Falls eine Weiterführung des Projekts nicht möglich ist, Experten-Team Informieren. |  | 2 | 1 | Niedrig | Risikoakzeptanz |
| R-7 | Fehler im IPA-Bericht | Konsequenzen bei der Endnote. | 4 | 2 | Mittel | Risikominderung | Dokumentation gemäss den Kriterien überprüfen Dokument nach Rechtschreibung prüfen - gegeben falls durch dritte Personen. |  | 2 | 2 | Niedrig | Risikoakzeptanz |
| R-8 | Verpassen des Abgabetermins | Endnote sinkt um einen Notenpunkt | 3 | 3 | Mittel | Risikominderung | Genügend Zeit für die Abgabe einplanen Arbeit möglichst früh fertigstellen. |  | 1 | 3 | Niedrig | Risikoakzeptanz |

Tabelle 10 Risikoanalyse

Schadensausmass (S)

- Keine Abwertung der Endnote

- Geringe Abwertung (<1.0)

- Hocher Abwertung (> 1.0)

- Nicht Bestehen der IPA

Eintrittswahrscheinlichkeit (W)

- Unvorstellbar

- Unwahrscheinlich

- Eher vorstellbar

- Vorstellbar

- Hohe Wahrscheinlichkeit

## Risikograph

Abbildung 7 Risikograph

## Stellungnahme zu Risiken

Die Risikoanalyse zeigt auf, dass wen gemäss Massnahmen gearbeitet wird, alle Risiken im grünen Bereich liegen. Die Systeme, welche für diese Arbeit benötigt werden, wurden im Vorfeld bereits zur Verfügung gestellt. Dementsprechend besteht auch hier keine Gefahr für das Unternehmen durch einen Systemausfall.

# Zeitplan

Abbildung 8 Zeitplan

# Arbeitsjournale

Das Arbeitsjournal dient als Reflexion für ausgeführte Arbeiten und sorgt für eine bessere Nachvollziehbarkeit und die Gewinnung von Erkenntnissen. Der Arbeitsjournal wird täglich kurz vor dem Abschluss des Tages, um einen weiteren Eintrag erweitert.

Die Folgenden Arbeitsjournale zeigen nach jeder ausgeführten Arbeit jeweils denn Status der Arbeit. Dementsprechend sind die Status so aufgebaut:

| Status | Bedeutung |
| --- | --- |
|  | Die geplante Zeit wurde eingehalten oder übertroffen. Tätigkeit abgeschlossen. |
|  | Die geplante Arbeit wurde erledigt. Jedoch gab es Abweichungen zu dem Zeitplan |
|  | Die Geplante Arbeit wurde nicht fertig bearbeitet oder abgeschlossen. |

Tabelle 11 Arbeitsjournale Legende

## Erster Tag,

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total | 8 | 8 |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Die IPA ist gestartet. Kritisches: Ich habe festgestellt das das SBB Layout mir mehr Probleme bereitet als gedacht. Ich konnte teils keine richtige Formatierung finden und verlor viel Zeit mit Word Einstellungen. Dementsprechend. Zusätzlich kam auch die Formatierung des Zeitplans, bei welchem ich ebenfalls Probleme hatte. Ich war einfach nicht zufrieden mit der Darstellung des Zeitplans, wodurch ich ebenfalls einige Zeit verloren habe. Erkenntnisse SBB Formatvorlagen bedürfen teilweise zeitintensive Anpassungen, diese Formatierung und das Anpassen ans Corporate-Design haben viel Zeit gekostet. Zukünftig werde ich für weitere Arbeiten, meine eigene Formatierung einsetzten anstelle anpassungsbedürftiger Vorlagen der SBB. |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| An diesem Tag startete ich meine IPA. Als erstes fing ich mit dem Zeitplan an. Dieser bereitete mir grosse Probleme bei der Darstellung und der Stunden Verteilung. Die Stunden waren in 2-Stunden Blöcke aufgeteilt. Die geplanten Aufgaben in den jeweiligen Phasen waren aber teilweise auch für halbe Stunden und eine Stunde eingeplant. Dies in zwei-Stunden Blöcken darzustellen, war nicht leicht. Dementsprechend habe ich hierbei mehr Zeit verloren, als geplant. Als ich dann einen brauchbaren Zeitplan hatte, fing ich an den IPA-Bericht aufzusetzen. Dabei verwendete ich als erstes eine SBB Vorlage. Diese Vorlage war jedoch so unbrauchbar, dass ich sehr viel Zeit in die Formatierung investieren musste. Dies setzte mich etwas unter Zeitdruck, da ich mehr Zeit für Formatierungen aufgewendet habe, als geplant. Somit hatte ich einen nicht wirklich planmässigen Start in die IPA. |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Ich benötigte Infos über Hermes um den Zeitplan richtig darzustellen. Somit informierte ich mich auf: http://www.hermes.admin.ch/pgm/de/onlinepublikation/index.xhtml?element=kategorie_methode_aufbau.html und recherchierte wie die Phasen aufgebaut sind. Durch die Recherche konnte ich dann die einzelnen Aufgaben besser im Zeitplan einbauen. |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| - Erster Expertenbesuch (1.50h) - Initialisierungsphase abschliessen (7.50h) |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Zweiter Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Dritter Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Vierter Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse: |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Fünfter Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Sechster Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Siebter Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |

## Achter tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Neunter Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

## Zehnter Tag:

| Name: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edin Becirbegovic |  |  |  |
| Tätigkeiten | Ist | Soll | Status |
| Total |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Positives: Kritisches: Erkenntnisse |  |  |  |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |

# Abschlussbericht

Die IPA Zeit war eine sehr Intensive und zugleich lehrreiche Zeit. Der Start und die Durchführung waren von Beginn an etwas gewöhnungsbedürftig, da ich wieder mit Hermes arbeiten musste obwohl ich seit zwei Jahren in einem Scrum-Team arbeitete, und dort teilweise die Rolle des Scrum-Masters übernehmen konnte. Dies war eine Umstellung für mich und bedurfte einer gewissen Recherche über Hermes. Durch die Recherchen und das Einarbeiten in Hermes, erleichterten mir die Prozesse das Verstehen und schlussendlich das effektive arbeiten mit dieser Projektmethode.

Der Zeitplan bereitete mir zu Beginn der IPA Schwierigkeiten. Die erste Version des Zeitplans benötigte mehr Zeit als geplant. Anschliessend an den ersten Expertenbesuch musste der Zeitplan noch einmal überarbeitet werden. Diese Änderungen beanspruchten wieder mehr Zeit, wodurch ich in Verzug geriet. Somit hatte ich von Anfang an eine zusätzliche Herausforderung dahingehend das ich bereits meine zeitlichen Reserven aufgebraucht hatte. Um die verbrauchte Zeit wieder aufzuholen, arbeitete ich in den anderen Phasen schneller. Dabei musste ich gewisse Schritte neu priorisieren oder teilweise kürzen. Somit war die IPA eine Herausforderung in Zeitmanagement und Planung.

Im Verlauf der Durchführung musste ich auf gewisse Punkte verzichten oder diese im Umfang reduzieren. Ein solcher Task war beispielsweise das Groovy-Skript für das Auslesen der Dependencies welches sich als eine besondere Herausforderung darstellte. Durch den erhöhten Zeitdruck und das systematische arbeiten, lernte ich vieles dazu. Ich erkannte neue Wege, eine Arbeit anzugehen.

Die Arbeit an sich bereitete mir Freude. Das Gefühl etwas selbstständig für die SBB zu erstellen war besonders positiv. Die Verantwortung, die ich dabei verspürte, war auch sehr interessant. Im Grossen und Ganzen gab es viele positive Momente, wie beispielsweise das Builden der eigens erstellten Pipeline.

Mein Horizont wurde durch die IPA um viele Aspekte erweitert. Durch diese neuen Erkenntnisse kann ich jetzt nicht nur in den jeweiligen Projekten an den Build-Prozessen effizienter und mit umfangreicheren Kenntnissen arbeiten, sondern zugleich mit den verantwortlichen der SBB gemeinsam, die Prozesse erweitern und verbessern. Der allgemeine Build-Prozes der SBB ist mir jetzt viel klarer.

# Selbständigkeitserklärung und Rechtliches für die Teile 1 und 2

Die Lernende Person bestätigt mit einer Unterschrift, dass diese IPA aus Eigenleistung erbracht wurde. Die IPA wurde nach Vorgaben der Prüfungskommission Informatik Kanton Bern erstellt. Die Angaben im Arbeitsjournal entsprechen dem geleisteten Arbeitsaufwand. Der lernende ist sich im Bewusstsein, dass Falschaussagen oder nicht korrekte deklamierte Arbeitsleistungen, nicht korrekt deklarierte Fremdinhalte (Plagiate), mit einer Note 1 sanktioniert werden.
Die Lernende Person bestätig so mit einer Unterschrift ebenso dass alle erforderliche Mittel, Benutzer, Systeme, Betreuung durch die verantwortliche Fachkraft, die obligatorische Informationsveranstaltung, sowie die zwei Expertenbesuche erhalten und besucht zu haben.

Edin Becirbegovic Lernender

Bern, 		Bern,

Teil 2: Individueller praktischer Teil

## Ablauf

## Soll- Situation

Das Ziel des Projekts ist es eine voll funktionstüchtige Pipeline der SBB nachzubauen und zu erweitern. Dazu sollen eigene Groovy Scripts intrigiert werden. Somit wird ein Komplettes Build und Deployment System nachgebaut.

## Anforderungen

Die Anforderungen lassen sich von den Projektzielen ableiten. Sie werden unterteilt in Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen. Die Funktionalen Anforderungen beschrieben dabei Funktionen die es einzuhalten geht und die ihre Funktion auch ausführen müssen. Nicht Funktionale Anforderungen können als zusetzt integriert werden oder müssen nicht zwingend realisiert werden.

| ID | PZ ID | Priorität | Anforderungen | Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | PZ-1 | MUSS | Qualitativ | Widerverwendbarkeit | Die Repositories müssen sauber erstellt und gewartet werden. Ebenfalls müssen die commits und pushes ersichtlich sein. |
| A-2 | PZ-2 | MUSS | Qualitativ | Widerverwendbarkeit |  |
| A-3 | PZ-3 | MUSS | Qualitativ | Widerverwendbarkeit | . |
| A-4 | PZ-3 | MUSS | Funktionale | Funktionalität |  |
| A-5 | PZ-3 | MUSS | Funktionale | Funktionalität |  |
| A-6 | PZ-3 | MUSS | Funktionale | Funktionalität |  |
| A-7 | PZ-3 | MUSS | Qualitativ | Wartbarkeit |  |
| A-8 | PZ-3 | MUSS | Qualitativ | Wartbarkeit |  |
| A-9 | PZ-3 | MUSS | Funktional | Funktionalität |  |
| A-10 | PZ-3 | MUSS | Funktionale | Funktionalität |  |
| A-11 | PZ-4 | MUSS | Qualitativ | Wartbarkeit |  |
| A-12 | PZ-4 | MUSS | Funktionale | Funktionalität |  |
| A-13 | PZ-5 | MUSS | Funktionale | Funktionalität |  |
| A-14 | PZ-5 | MUSS | Qualitativ | Widerverwendbarkeit |  |

Tabelle 19 Anforderungen

## Varianten

Um das Projekt zu realisieren, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Hier werden vier mögliche Varianten aufgezeigt und evaluiert. Diese vier Varianten beziehen sich dabei alle auf ein Projektziel. Für die anderen Projektziele werden keine Varianten evaluiert.

### Variante 1 Build durch Jenkins free Project

| Variante - Mutation | Titel | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| M1 |  |  |
| Ablauf |  |  |
| Keiner |  |  |
| Argumente dafür |  | Argumente Dagegen |
| + |  |  |

Tabelle 20 Mutation 1

| Variante - Mutation | Titel | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| M2 |  |  |
| Ablauf |  |  |
| Argumente dafür |  | Argumente Dagegen |
| + |  |  |

Tabelle 21 Mutation 2

| Variante - Mutation | Titel | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| M3 |  | . |
| Ablauf |  |  |
| Argumente dafür |  | Argumente dagegen |
| + |  |  |

Tabelle 22 Mutation 3

| Variante – Mutation | Titel | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| M4 |  |  |
| Ablauf |  |  |
| Argumente dafür |  | Argumente Dagegen |
| + |  | - |

Tabelle 23 Mutation 4

## Erfüllung der Muss-Anforderungen

Jede Variante muss mit allen Muss-Anforderungen übereinstimmen. Wenn eine Variante nicht alle Muss-Anforderungen erfüllen kann, wird die Variante ausgeschlossen und nicht mehr in Betracht gezogen.

| Anforderung | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Tabelle 24 Muss-Anforderungen

Für dieses Projekt kämen alle Variante infrage. Die Arbeit besteht jedoch darin, dass besteht System der SBB – (Variante 3) zu überprüfen. Nichts desto trotz werden die anderen Varianten evaluiert und überprüft.

## Kriterien

Die Kriterien leiten sich wie bei den anderen «Varianten» und «Anforderungen», auf die Projektziele beziehen. Dementsprechend sind die darauffolgenden Kriterien auf die Projektziele bezogen:

| ID | Anforderung- ID | Kriterium | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | A-1 | Wiederverwendbarkeit | Die Realisierung Änderungen / Erweiterungen müssen ohne grosse Veränderungen eingerichtet werden können. |
| K2 | A-2 | Sicherheit |  |
| K3 | A-3 | Komplexität |  |
| K4 | A-4 | Realisierungsdauer |  |

Tabelle 25 Kriterien

## Präferenzmatrix

Um eine Gewichtung der einzelnen Kriterien zu berechnen und zu definieren, wird hierzu eine Präferenzmatrix erstellt. Das Ziel einer Präferenzmatrix ist es, Kriterien zu sammeln, eine Matrix zu erstellen, paarweise die Kriterien zu vergleichen, Nennungen bzw. die Häufigkeit zu zählen und die Rangfolge zu erstellen. Alle Kriterien zusammen ergeben eine Gewichtung von 100%. Jedes Kriterium wird dadurch in Betracht gezogen und verglichen. Hierzu werden vier Kriterien verglichen.

Abbildung 24 Präferenzmatrix

Kriterium K-1

Das Kriterium K1 hat eine höhere Priorität als die anderen Kriterien. Dies ist auf Grund dessen, dass das Kriterium als ein Bestandteil der Aufgabenstellung des Auftraggebers gilt. Jedoch besitzt das K1 nicht die gleiche Priorität wie K4, weil die Realisierungsphase zwingend eingehalten werden muss.

Kriterium K-2

Das Kriterium K2 wird niedriger als das Kriterium K3 gewertet. Dies ist, weil das Projekt eine Studie ist und die SBB Standards erst einmal aussenvorgelassen werden kann. Die Code-Standards können in erster Hinsicht ausgelassen werden, da der Code als Studie gilt und das SBB System Lokal nachgebaut wird. Der Code wird so nicht in die SBB Systeme intrigiert werden. Damit ist das Kriterium K3 wichtiger, um die vorhandenen Systeme nicht zu verändern.

Kriterium K-3

Das Kriterium K3 hat eine höhere Priorität als die anderen beiden Kriterien K2 und K4. Bereits bestehende Systeme sollten nicht gross verändert werden. Werden die Systeme verändert, kann so die Realisierungsdauer nicht eingehalten werden. Somit ist dies stärker gewertet als das Kriterium K4.

Kriterium K-4

Wie im ersten Kriterium erwähnt ist das Kriterium K4 wichtiger als die Widerverwendbarkeit.

## Variantenentscheid

Um ein Variantenentscheid durchzuführen, werden die einzelnen Varianten mit den Kriterien evaluiert. Danach wird eine Nutzwertanalyse erstellt. An Hand von der Nutzwertanalyse soll dann endgültig entschieden werden, welche Variante ausgesucht wird.

### Evaluation

Um den endgültigen Variantenschied zu treffen, werden die Varianten anhand der Kriterien zuerst einzeln bewertet. Jede Variante enthält zu jedem Kriterium eine Punktzahl (P). Die Verteilung wird folgendermassen definiert.

Das Kriterium wird vollständig erfüllt:	3 P
Das Kriterium wird erfüllt:			2 P
Das Kriterium wird genügend erfüllt:		1 P
Das Kriterium wird nicht erfüllt:		0 P

Evaluation – Mutation M1

| Kriterium | P | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| K1 | 3 | Mit der Oberfläche von Jenkins müssen so keine neuen Systeme eingebunden werden. Die Anpassungen oder Änderungen werden gleich am System selbst durchzogen. |
| K2 | 0 | Die Einstellungen entsprechen nicht den SBB Standards |
| K3 | 3 | Die Komplexität wird durch diese Mutation nicht verändert. |
| K4 | 3 | Die Realisierung Dauer könnte eingehalten werden, jedoch ist das nicht ganz das Ziel des Projekts. |

Tabelle 26 Mutation 1

Evaluation – Mutation M2

| Kriterium | P | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| K1 | 1 | Die Wiederverwendbarkeit ist durch dich hohe Komplexität des Codes gefährdet. Der Code wird zu unübersichtig. |
| K2 | 1 | Diese Mutation entspricht nicht den SBB Standards. |
| K3 | 3 | Die Komplexität wird durch diese Mutation nicht verändert. |
| K4 | 2 | Die Dauer der Realisierung wäre nicht direkt gefährdet. |

Tabelle 27 Mutation 2

Evaluation – Mutation M3

| Kriterium | P | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| K1 | 3 | Diese Mutation ist wiederverwendbar, da diese Mutation genau den SBB Standards entsprechen. |
| K2 | 3 | Diese Mutation entspricht den SBB Standards. |
| K3 | 3 | Diese Mutation entspricht den SBB Standards. |
| K4 | 2 | Die Realisierungsdauer ist für die IPA angemessen. |

Tabelle 28 Mutation 3

Evaluation – Mutation M4

| Kriterium | P | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| K1 | 0 | Das System muss überarbeitet und mit Gradle angepasst werden. |
| K2 | 0 | Die Plugins können nicht selbst editiert werden, somit herrscht eine grosse Abhängigkeit. |
| K3 | 0 | Die Mutation entspricht nicht den SBB Standards. Neue Gradle Eigenschaften müssten hinzugefügt werden. |
| K4 | 2 | Die Realisierungsdauer könne eingehalten werden. |

Tabelle 29 Mutation 4

### Nutzwertanalyse

In der Nutzwertanalyse werden die vier Varianten gemäss Punkte und Gewichtungen bewertet. Die Punkte werden mit den entsprechenden Gewichtungen multipliziert. So ergibt sich der Nutzwert einer Variante durch ihre Kriterien. Am Ende werden alle Nutzwerte je nach Variante zusammengezählt. Die Variante mit der höheren Zahl ist der beste Kandidat.

| ID | Gewichtung | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bewertung | Nutzwert | Bewertung | Nutzwert | Bewertung | Nutzwert | Bewertung | Nutzwert |
| K1 | 45% | 3 | 1.35 | 1 | 0.45 | 3 | 1.35 | 0 | 0 |
| K2 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
| K3 | 25% | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| K4 | 20% | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
| Total | 100% |  | 2.7 |  | 1.7 |  | 2.8 |  | 0.4 |

Tabelle 30 Nutzwertanalyse

### Fazit Evaluation und Entscheid

Durch das Evaluationsverfahren und die Nutzwertanalyse, geht die Mutation 3 als Sieger hervor. Das Projekt wäre jedoch mit allen Mutationen realisierbar, jedoch erfüllen die anderen Mutationen nicht die optimalen Anforderungen der SBB Standards.

Die Mutation 3 wurde dem Auftraggeber mit den obengenannten Punkten vorgeschlagen. Dieser bestätigt mit seiner Unterschrift das Verfahren (im Anhang). Somit ist der Variantenentschied getroffen und die Projektfreigabe getätigt.

## Testkonzept

In einem Testkonzept werden die Testmethoden, Testziele und das Testvorgehen definiert. Dieses Vorgehen dienen der Planung und Durchführung der einzelnen Tests für nach der Realisierung. Falls ein Testresultat nicht den erwarteten Test Ergebnissen entspricht, so wird ein Bug erfasst und das Problem analysiert. Dieser Bug wird dann, wenn möglich gleich behoben. Nach dem Bug Fixing wird der Test wiederholt. Falls der Bug nicht behoben werden konnte, wird er - sofern es noch möglich ist - weitergearbeitet. Die Bugs werden dann in der Fehleranalyse dokumentiert.

### Testvoraussetzungen

Damit die Tests durgeführt werden können, gibt es einige Voraussetzungen die vom Tester sowie vom System erfüllt werden müssen.

| ID | Voraussetzung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| TestV-1 | Funktionalität | Die Systeme wie Jenkins Nexus etc. müssen verfügbar sein. |
| TestV-2 | User | Der Tester besitzt über Berichtigungen fürs testen. |
| TestV-3 | Workstation | Die Workstation des Testers verfügt über die Links fürs Testen. |

Tabelle 32 Testvoraussetzungen

### Testmethode

Für die kommenden Tests wird die Black-Box-Testmethode angewandt. Diese bedeutet, dass der Tester sich nicht spezifisch mit der Umgebung auskennen muss. Somit kann sich der Tester auf die funktionellen Tests beschränken.

### Testobjekte

Der Tester muss sich für die Tests auf diese Systeme verbinden:

- Jenkins

- Nexus

- Petclinic

### Fehlerklassen

Wenn während des Tests Fehler auftreten, werden diese in drei verschiedenen Klassen unterteilt. Diese zwei Klassen sind klar definiert.

| ID | Klasse | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| FK-01 | Erfolgreich | Der Test konnte fehlerfrei durchgeführt werden. |
| FK-02 | Mittlerer Erfolg | Der Test konnte nur unter Umständen durchgeführt werden. Die Funktionalität ist eingeschränkt. |
| FK-03 | Nicht erfolgreich | Der Fehler verhindert den Einsatz. Funktionalität ist nicht vorhanden. |

Tabelle 33 Fehlerklassen

### Testfälle

Bei den Testfällen wurden zwei Testfälle vom Auftraggeber vorgegeben. Neben den zwei vorgegebenen Tests wurden vom Projektleiter vier weitere Tests definiert. Diese wurden aus den Anforderungen abgeleitet.

| ID | Anforderung | Testfall | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | A-4 | Korrekte Ausführung | Jenkins führt die definierten Stages aus. |
| T-02 | A-5 | Ausführung mit Maven | Jenkins kann die Stages die mit Maven definiert worden sind ausführen. |
| T-03 | A-6 | Ausführung mit Gradle | Der Jenkins kann die Stages die mit Gradle definiert worden sind ausführen. |
| T-04 | A-9, A-10, | Deploy | Die Pipeline definiert ein Deploy auf den Nexus Server mit dem jeweiligem Build – Tool Maven – Gradle. |
| T-05 | A-12 | Ausführen der Shared – Library | Die Pipeline kann Skripte aus der Shared–Libaray aufrufen. |
| T-06 | A-13 | Dependencies herauslesen | Das Skript kann die verwendeten Dependencies anzeigen. |

Tabelle 34 Testfälle

### Testszenarien

Für jeden jeweiligen Testfall wird dazu ein Protokoll erstellt. Dies Protokoll soll dem Tester als Hilfestellung dienen. Bei jedem Testfall, wird ein Drehbuch und das zu erwartende Ergebnis aufgezeigt.

Testszenario T-01

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Korrekte Ausführung | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Wird die definierte Pipeline im Jenkins Projekt ausgeführt? - Hierbei muss das Build-now in Jenkins ausgeführt werden. |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| - Jenkins aufrufen - Login in Jenkins - Projekt IPA auswählen - «Build-Now» Button betätigen |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  |  |
| Jenkins führt die eingegebene Pipeline aus |  |  |

Tabelle 35 Testszenario

Testszenario T-02

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-02 |  | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  |  |

Tabelle 36 Testszenario 2

Testszenario T-03

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-03 |  | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  |  |

Tabelle 37 Testszenario 3

Testszenario T-04

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-04 | Deploy | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  |  |

Tabelle 38 Testszenario 4

Testszenario T-05

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-05 |  | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  |  |

Tabelle 39 Testszenario 5

Testszenario T-06

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-06 |  | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  |  |

Tabelle 40 Testszenario 6

Abbildung 29 Realisierungsphase

Während der Realisierungsphase werden folgende Aufgaben beschrieben:

## Testing

Die Tests wurden durch den Tester und dem Projektleiter durchgeführt. Dritte Tester gab es nicht, da in dieser Zeit niemand als Ressource dahingehend eingesetzt werden konnte.

Test-01

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Korrekte Ausführung | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Wird die definierte Pipeline im Jenkins Projekt ausgeführt? - Hierbei muss das Build-now in Jenkins ausgeführt werden. |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| - Jenkins aufrufen - Login in Jenkins - Projekt IPA auswählen - «Build-Now» Button betätigen |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  | Erhaltenes Ergebnis |
| Jenkins führt die eingegebene Pipeline aus. |  | Der Jenkins führt die Pipeline aus. Die definierten Stages werden in Jenkins aufgezeigt und das Build wird grün – Succses. Die Dauer des Builds dauert knapp 1min |
| Fehlerklasse |  |  |
| FK-01 |  |  |
| Abschluss |  |  |
| Test erfolgreich abgeschlossen Test muss widerholt werden |  |  |
| Datum und Unterschrift |  |  |

Tabelle 43 Test 1

Test T-02

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-02 |  | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  | Erhaltenes Ergebnis |
| Fehlerklasse |  |  |
| FK-01 |  |  |
| Abschluss |  |  |
| Test erfolgreich abgeschlossen Tests muss widerholt werden |  |  |
| Datum und Unterschrift |  |  |

Tabelle 44 Test 2

Test T-03

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-03 | Ausführung mit Gradle | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  | Erhaltenes Ergebnis |
| Fehlerklasse |  |  |
| FK-01 |  |  |
| Abschluss |  |  |
| Test erfolgreich abgeschlossen Tests muss widerholt werden |  |  |
| Datum und Unterschrift |  |  |

Tabelle 45 Test 3

Test T-04

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-04 | Deploy | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  | Erhaltenes Ergebnis |
|  |  | . |
| Fehlerklasse |  |  |
| FK-01 |  |  |
| Abschluss |  |  |
| Test erfolgreich abgeschlossen Tests muss widerholt werden |  |  |
| Datum und Unterschrift |  |  |

Tabelle 46 Test 4

Test T-05

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-05 |  | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  | Erhaltenes Ergebnis |
| Fehlerklasse |  |  |
| FK-01 |  |  |
| Abschluss |  |  |
| Test erfolgreich abgeschlossen Tests muss widerholt werden |  |  |
| Datum und Unterschrift |  |  |

Tabelle 47 Test 5

Test T-06

| ID | Bezeichnung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| T-06 | Dependencies herauslesen | TestV-1, TestV-2, TestV-3 |
| Beschreibung |  |  |
| Drehbuch |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  | Erhaltenes Ergebnis |
| Fehlerklasse |  |  |
| FK-03 |  |  |
| Abschluss |  |  |
| Test erfolgreich abgeschlossen Tests muss widerholt werden |  |  |
| Datum und Unterschrift |  |  |

Tabelle 48 Test 6

# Abbildungsverzeichnis

Arbeitsplatz	15

IPA Ordnerstruktur	16

Beleg der Datensicherung	18

Hermes-Phasen	19

Module	20

Projektrollen	22

Risikograph	25

Zeitplan	26

Jenkins	47

Initialisierung	48

SBB Infrastruktur	48

WZU Tools	49

WZU-CI Umgebung	51

CI-Ökosystem	52

Jenkins als CI Werkzeug	53

Continuous Integration Infrastruktur	58

Pipeline Struktur der SBB	59

Jenkins und Shared–Libraries	60

Jenkins System	61

Continuous Integration Infrastruktur (Jenkins & Nexus)	62

Pipeline Struktur	63

Phasenmodell	64

Phasenmodell Erweiterung	65

Präferenzmatrix	74

Konzeptphase	78

Systemarchitektur Übersicht	78

Pipeline Ablauf	81

Buildprozess Pipeline	82

Realisierungsphase	89

Einrichtung IT Infrastruktur Titelbild	89

Alias-Skript	94

JDK 8 Ausgabe	95

JDK 11 Ausgabe	95

Petclinic Konvertierung	97

Petclinic Build Resultat	97

Pipeline Auswahl in Jenkins	98

Petclinic Einstellungen Jenkins	99

Pipeline Skript	100

Build Stages	101

Petclinic Build Log	103

Stages in Logs	104

Erfolgreiche Build Stages	105

Artefakte in Nexus	106

SonarQube GUI	106

SonarQube Issues	107

SonarQube Quality Gate	107

Petclinic Aufbau, Nexus Artefakt	108

Erstellung Pipeline Gradle	114

Stages Gradle Build	114

Gradle Log Vergleich zu Maven	116

Output eines Shared-Library Aufrufs	117

Output des Dependency Reports	124

# Tabellenverzeichnis

Änderungskontrolle	2

Standards	13

ISDS	14

Ordnerstruktur	16

Datensicherung	17

Versionierung	17

Meilensteine	20

Module	21

Projektrollen	23

Risikoanalyse	24

Arbeitsjournale Legende	27

WZU Tools	51

WZU-CI Rollen	52

CI Werkzeuge der WZU	57

Continuous integration Infrastruktur	58

Continuous Integration Beschreibung	62

Vorgehensziele	64

Projektziele	65

Anforderungen	67

Mutation 1	68

Mutation 2	69

Mutation 3	70

Mutation 4	71

Muss-Anforderungen	72

Kriterien	73

Mutation 1	75

Mutation 2	75

Mutation 3	76

Mutation 4	76

Nutzwertanalyse	77

Systeme	80

Testvoraussetzungen	83

Fehlerklassen	84

Testfälle	84

Testszenario	85

Testszenario 2	85

Testszenario 3	86

Testszenario 4	86

Testszenario 5	87

Testszenario 6	87

Tools und Versionen	93

Pipeline Code von Maven	113

Test 1	125

Test 2	126

Test 3	127

Test 4	128

Test 5	129

Test 6	130

# Quellenverzeichnis

| Links | Datum und Zeit |
| --- | --- |

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Beschreibung |
| --- | --- |
| D | Daten Bank |
| DSL | domain specific language |
| Etc.. | et cetera |
| GUI | graphical user interface |
| VF | Verantwortliche Fachkraft |
| WZU | Werkzeugunterstützung |

# Glossar

Da es sich beim Zielpublikum um Fachkundige Personen handelt wurde das Glossar auf das wesentliche und vor allem Produktspezifische reduziert.

| Begriffe | Erläuterung |
| --- | --- |

# Anhang